## Slide 1: 牛扣网苹果手机客户端
陈博、林永、董博琦、朱坤洁、王彦博、余志斐、徐涛

## Slide 2: 项目概述
牛扣网网页端已经上线，然而随着移动互联网时代的到来，在手机上访问牛扣网并进行消费已成为了迫切的需要。本项目旨在开发运行在iPhone上的牛扣网客户端，并实现礼品卡、电子票、电子优惠券等功能，为牛扣网扩大用户访问量做出了贡献。

## Slide 3: 项目总体完成情况
已完成的功能：完成部分需求和设计所需的功能，例如实现登陆功能、我的优惠券、我的礼品卡、我的电子票的查询管理。
主要达到的性能：在响应时间上能够及时反馈用户的操作

## Slide 4: 技术方案总结
在技术方案上，软件开发中使用了专门开发iPhone软件的Xcode进行开发，涉及到了objective-c、mvc等技术。后台部分使用php、Apache以及Mysql等技术。

## Slide 5: 项目质量总结
总体来说我们的项目完成遇到了一些问题，不过一些基本的功能还是实现了。界面和操作比较人性化，便于使用。不过后台开发部分遇到了一些瓶颈没能够完成，因此程序只能静态加载商家的信息。因此需要进一步的完善。

## Slide 6: 项目缺陷
后台部分因为能力和时间问题尚未完成，无法动态加载商家信息，是这个项目的最大遗憾。

## Slide 7: 收获和建议
收获：
在学习到了编程知识的同时，也参与了一个项目从诞生到结束的整个过程，对今后的项目开发奠定了基础。同时也意识到了对于每个人分配的任务一定要按期完成的重要性，否则一再拖延只能让项目无法按期圆满完成。
建议：
在项目开发过程中要不断进行反思。不要让个人事务耽误了团队整体的进度。另外一定要彻底改掉拖延的习惯。

## Slide 8
Thank you!